《海口市琼山区妇幼保健院迎宾院区墙绘项目比选公告》评分表

- 资格性与符合性审查表（一票否决项）

| 序号 | 审查项目 | 合格标准 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格 | 在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照复印件） | 通过□ 不通过□ |
| 2 | 经营范围 | 经营范围包含墙体彩绘、装饰装修、广告设计等相关内容 3 承诺函 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函、参加采购活动前三年内无重大违法记录承诺函 | 通过□ 不通过□ |
| 3 | 现场踏勘 | 按要求来院实际测量、调研，并提供证明材料（如现场照片、测量数据、调研说明等） | 通过□ 不通过□ |
| 4 | 报价有效性 | 总报价 ≤ 4万元 且 综合单价 ≤ 400元/平方米 | 通过□ 不通过□ |
| 5 | 质保承诺 | 承诺提供至少二年质量保证期（须在承诺函或投标文件中明确） | 通过□ 不通过□ |
| 6 | 设计方案完整性 | 至少提供2种不同风格的设计概念方案，并附效果图或参考图片 | 通过□ 不通过□ |
| 7 | 文件签署与封装 | 报价文件密封，加盖公章，法定代表人或授权代表签字 | 通过□ 不通过□ |
| 8 |  |  |  |

注：以上任意一项不通过，视为无效响应，不进入综合评分环节。

- 综合评分明细表（总分100分）

| 评分项 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价 | 40分 | 价格分采用低价优先法计算： 1. 满足比选文件要求且报价最低的有效供应商报价为基准价，其价格分为满分40分。 2. 其他供应商报价得分 = (基准价 / 报价) × 40。 3. 得分保留两位小数，四舍五入。 4. 报价包含设计、原料、人工、税费等所有包干费用。 |  |
| 二、设计方案创意及可行性 | 30分 | - 主题契合度与创意性（10分） - - 充分体现“爱的起点，健康同行”理念，突出婚孕检主题（4分） - - 融入爱情、健康、童趣或希望等元素（3分） - - 创意独特，具有妇幼保健院特色（3分） - 设计美观与艺术表现（8分） - - 色调温馨浪漫（粉红、浅紫、橙黄等）（3分） - - 构图美观，视觉冲击力强（3分） - - 具有互动性或科普性设计（如立体造型、拍照打卡点）（2分） - 3. 方案完整性与可行性（7分） - - 提供至少2种不同风格概念方案，每种附效果图或参考图片（3分，缺一种扣2分） - - 设计理念阐述清晰，方案可落地（2分） - - 考虑现场实际墙面条件及周边环境（2分） - 4色彩与材料环保耐久性（5分） - - 颜料环保无毒，具备防水、防潮、耐候性强说明（3分） - - 色彩稳定，抗龟裂、脱落措施（2分） |  |
| 三、施工组织方案 | 20分 | - 施工计划与工期保障措施（5分） - - 工期计划合理，满足合同签订后10个工作日内定稿、定稿后15日历天内完成绘画（3分） - - 有详细工期保障措施（2分） - 质量保证措施（5分） - - 有明确的质量控制流程和验收标准（3分） - - 承诺质保期≥2年（1分），每增加1年加1分，最多加2分 - 材料选用及环保性（3分） - - 明确列出主要颜料品牌、型号及环保认证（3分） - 人员配置及设备安排（3分） - - 拟投入人员具备美术/墙绘专业能力，提供相关证明（2分） - 设备齐全，满足施工需求（1分） - 安全文明施工及现场管理（2分） - - 有安全施工措施、现场保护及清洁方案（2分） - 6. 质保期服务承诺（2分） - 承诺质保期内免费维修、响应时间≤48小时（2分） |  |
| 四、业绩及资质 | 10分 | - 类似项目业绩（6分） - - 2023年1月1日至今，每提供一个同类墙绘/彩绘项目合同或验收报告得2分，最高6分（提供复印件） - 企业信誉及资质（2分） - - 无不良信用记录（提供信用中国查询截图）（1分） - - 获得过相关行业荣誉或认证（1分） - 人员专业能力（2分） - - 拟派主创人员具有美术、设计或相关专业学历证书或职业资格证书（2分） |  |
| 合计 | 100分 |  |  |

三、评分规则说明

1. 综合得分 = 报价得分 + 设计方案得分 + 施工组织得分 + 业绩资质得分。

2. 供应商排名：按综合得分由高到低排序。若得分相同，则报价低者优先；若报价也相同，则设计方案得分高者优先。

3. 无效报价情形：超过最高限价、单价超限、未提供现场踏勘证明、未提供至少2种风格方案、未承诺二年质保等，均按无效处理。

4. 多个方案处理：如供应商提供多个方案及报价，须在报价文件中明确标注“主选方案”，评审委员会仅对主选方案进行评审。

5. 评分表使用：评审专家根据供应商提交的响应文件逐项打分，并签字确认。